Whisper 语音翻译系统

开发路线图

第一阶段至第五阶段 | 2026 年 6 月 - 9 月

# 第一阶段：基础设施（2026 年 6 月）

目标：建立项目结构、核心基础设施和基础翻译管道。

- 项目脚手架：初始化 Spring Boot 后端和 React + Vite 前端

- 数据库搭建：创建 MySQL 数据库和初始表结构

- 用户认证：实现 JWT 登录/注册端点和前端认证

- 基础 UI：设置路由、布局和森林 Dark Glass 主题

- 翻译 v1：音频上传、异步处理、基础转录显示

- 初始部署：Docker Compose（后端 + 前端 + MySQL）

# 第二阶段：用户体验（2026 年 7 月）

目标：完善翻译工作流程，增加历史记录和个人资料管理。

- 实时录音：集成浏览器 MediaRecorder API 和波形可视化

- 拖拽上传：带格式验证的文件上传区域

- 翻译结果：分片段并列显示源文和译文

- 语言检测：自动识别源语言

- 历史时间线：带搜索功能的按日期分组的浏览视图

- 个人资料页：头像上传、密码修改、信息编辑

- 导出功能：将翻译结果下载为 TXT

# 第三阶段：管理后台（2026 年 7 月 - 8 月）

目标：构建完整的系统管理后台。

- 管理布局：侧边栏导航 + 路由结构

- 仪表盘：统计卡片 + 最近翻译动态

- 用户管理：列表、详情抽屉、冻结/解冻、软删除

- 记录查看器：完整表格 + 搜索 + 导出 + 分页

- 模型管理：查看和切换 AI 模型的启用/禁用状态

- 管道监控：活动请求、队列状态、系统日志

- 分析：趋势可视化和聚合指标

- 设置：多分区配置 + 自动保存

# 第四阶段：生产准备（2026 年 8 月）

目标：系统加固、测试和性能优化。

- 错误处理：所有页面的全面错误状态覆盖

- API 文档：集成 Knife4j/Swagger

- 输入验证：服务端 @Valid + 客户端校验

- 安全审计：JWT 令牌刷新、XSS/CSRF 防护

- 性能优化：数据库索引、查询优化

- 压力测试：模拟并发翻译请求

- 无障碍：键盘导航、屏幕阅读器支持

# 第五阶段：高级功能（2026 年 9 月）

目标：差异化功能和平台扩展。

- WebSocket 推送：实时翻译状态更新（消除轮询）

- 多语言扩展：支持 20+ 语言对

- 批量处理：多音频文件排队翻译

- 翻译记忆：复用之前翻译的片段

- 团队协作：共享工作区和项目管理

- 移动端适配：完整的录音和播放移动端支持

- SSO/LDAP：企业级认证集成

# 里程碑时间线

| 里程碑 | 日期 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| M1：MVP | 2026-06-30 | 注册、登录、音频上传、基础转录 |
| M2：体验完成 | 2026-07-15 | 录音、结果展示、历史记录、个人资料 |
| M3：后台完成 | 2026-08-01 | 完整管理面板（用户/模型/分析管理） |
| M4：生产就绪 | 2026-08-30 | 测试完成、安全审计、性能调优 |
| M5：高级功能 | 2026-09-30 | WebSocket、批量、多语言、团队协作 |

# 风险评估

- 风险：AI 模型延迟超出可接受范围。缓解措施：实现超时处理，向用户展示处理进度。

- 风险：浏览器录音质量因设备而异。缓解措施：接受文件上传作为备选方案；服务端验证音频格式。

- 风险：并发翻译请求导致后端瓶颈。缓解措施：异步处理队列 + 状态轮询。

- 风险：JWT 实现中的安全漏洞。缓解措施：短令牌有效期（24h）、BCrypt 密码哈希、输入验证。